РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Шахты

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 №798

Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке города на 2020 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», утвержденными Решением городской Думы г.Шахты от 30.07.2019 №565

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить комплексный план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Провести:

-с 16 марта по 19 апреля 2020 года в городе Шахты весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству города;

-с 08 сентября по 11 октября 2020 года осенний  месячник  по санитарной очистке и благоустройству города.

3.Провести общегородские субботники, в том числе:

11 апреля 2020 года - «Весенний день древонасаждения», «День весенней уборки города»;

22 августа 2020 года - «Общегородской день чистоты «День города»;

04 сентября 2020 года - Акция  «Зеленая Россия»;

11 сентября 2020 года - общегородской субботник «День осенней уборки»;

17 октября 2020 года - «Осенний день древонасаждения».

4.Постоянно действующей комиссии по благоустройству территории в городе Шахты, утвержденной постановлением Администрации города от 14.03.2019 №975, производить еженедельные объезды территорий, подведомственных территориальным отделам Администрации.

5.Утвердить каждую пятницу недели - днём наведения чистоты и порядка на прилегающих и закрепленных территориях.

6.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, владельцам индивидуальных жилых домов привести в надлежащее санитарное и эстетическое состояние прилегающие территории, включая подходы и подъездные пути.

7.Рекомендовать административным участковым и председателям домовых комитетов, руководителям предприятий обеспечить активное участие жителей города в санитарной очистке и благоустройстве территории города.

8.Рекомендовать ООО «Экострой-Дон» в период месячника осуществлять прием вывозимого мусора после уборки городских территорий на полигон твердых бытовых отходов, безвозмездно.

9.Инспекционному отделу, территориальным отделам, осуществляющим надзор за санитарным состоянием территорий и благоустройством города в пределах полномочий, обеспечить проверку соблюдения гражданами и руководителями предприятий «Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», утвержденных решением городской Думы от 30.07.2019 №565.

10.Управлению по молодежной и информационной политике через средства массовой информации доводить до сведения населения информацию о ходе проведения месячников по санитарной очистке и благоустройству территории города.

11.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в сети «Интернет».

12.Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации  города Шахты					А.В. Ковалев

Постановление вносит: МКУ «Департамент ГХ»

Разослано: МКУ «Департамент ГХ», ГД, УМиИП, организациям согласно приложению

## Приложение

к постановлению Администрации

города Шахты

16.03.2020 №798

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий  по благоустройству и санитарной очистке города на 2020

| Наименование | Срок исполнения в 2020 | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # Общие организационные мероприятия |  |  |
| Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий в четыре этапа: -первый этап (весенний), -второй этап (летний), -третий этап (осенний), -четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 1,2,3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий | 01.03. -31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12.2020 – 28.02.2021 | Территориальные отделы Администрации (далее ТОА), МКУ «Департамент ГХ» (далее МКУ «ДГХ»), Департамент культуры (далее ДК) |
| Проведение организационной работы с руководителями предприятий, организаций по вопросу санитарной очистки и благоустройству прилегающей и закрепленной территории | Март | ТОА, МКУ «Департамент ГХ» (далее МКУ «ДГХ», Управляющие компании (далее по тексту УК) |
| Проведение совещания с председателями домовых комитетов, административными участковыми по вопросу организации уборки дворовой и придомовой территории | Март | ТОА, МКУ «ДГХ», УК (по согласованию) |
| Обращение к населению города через средства массовой информации (печать, телевидение) о необходимости проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории города | Март, апрель | Управление по молодежной и информационной политики , ТОА, МКУ «ДГХ», УК (по согласованию) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение месячников по санитарной очистке и благоустройству города. | 16 марта-18 апреля 08 сентября -10 октября | Инспекционный отдел (далее ИОА), ТОА, МКУ «ДГХ», УК, товарищества собственников жилья (далее ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее ЖСК), дома с непосредственной формой управления, предприятия, организации, учреждения независимо от форм управления жители города |
| Организация и проведение субботников и дней древонасаждений | 11 апреля, 22 августа, 04, 11 сентября, 11 апреля, 17 октября | ТОА, МКУ «ДГХ», УК департамент образования, ДК, департамент здравоохранения, департамент по физическому развитию и спорту, департамент труда и социального развития и др. |
| Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений «Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», утвержденных решением городской Думы г.Шахты от 30.07.2019 №565 организациями города и индивидуальными предпринимателями | Постоянно | ТОА, ИОА |
| Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории города | Постоянно | ТОА, МКУ «ДГХ» |
| Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | Постоянно | ДК |
| Организовать смыв с фасадов зданий, остановочных комплексов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений и граффити. | Постоянно | ТОА, МКУ «ДГХ» |
| Организовать мониторинг территории муниципальных образований на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | Постоянно | ИОА |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры учитывать потребности маломобильных групп граждан. | Постоянно | Департамент архитектуры, градостроительства и территориального развития (далее ДАГ), МКУ «ДГХ» |
| Организовать праздничное оформление территории города к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, Дня города. | Период проведения мероприятий | ТОА, МКУ «ДГХ», отдел потребительского рынка, собственники помещений (по согласованию) |
| Мероприятия I (весеннего) этапа с 01.03.2020 по 31.05.2020 |  |  |
| Организация проведения весеннего месячника по санитарной очистке и благоустройству города | С 16 марта по 18 апреля 2020 | ТОА, МКУ «ДГХ», волонтеры |
| Посадка зеленых насаждений в Весенний день древонасаждения | 11.04.2020 | МКУ «ДГХ», департамент образования, департамент здравоохранения, департамент культуры, департамент по физическому развитию и спорту; Управляющие компании, ТСЖ, физические, юридические лица |
| Проведение субботника «День весенней уборки города» | 11.04.2020 | МКУ «ДГХ» |
| Организация санитарной уборки территорий городских и поселковых кладбищ города к празднованию Пасхи | До 18.04.2020 | МУП ССВПД, УМИ, МКУ «ДГХ», жители города |
| Вырубка аварийно-опасных деревьев, обрезка крон деревьев, стоящих на городских территориях общего пользования. | Март-ноябрь | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Устройство, содержание цветочных клумб на городских территориях общего пользования | Апрель-октябрь | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Сезонное содержание объектов зеленых насаждений общего пользования: содержание газонов, стрижка живых изгородей, одиночных кустарников, побелка деревьев, удаление древесно-кустарниковой поросли. | Апрель-октябрь | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация и сбор мусора по улично-дорожной сети, в местах общего пользования. | Постоянно | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Санитарная очистка и благоустройство дворовых и прилегающих к многоквартирным домам территорий | Постоянно | УК, ТСЖ, ЖСК, дома с непосредственной формой управления, предприятия, организации, учреждения независимо от форм управления |
| Организация регулярного вывоза твёрдых коммунальных отходов из (далее – ТКО) из контейнеров, уборка территорий, прилегающих к контейнерным площадкам | Постоянно | МУП г.Шахты «Благоустройство», ООО «Экострой-Дон» |
| Ремонт и окраска шкафов ТП, наведение порядка вокруг них | Апрель, май | ОАО «Донэнерго» ШМЭС |
| Санитарная очистка и уборка улиц, тротуаров и аллей города | Постоянно | МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство», МУП г.Шахты «Александровский Парк КиО», организации, обслуживающие жилой фонд, предприятия и организации не зависимо от форм собственности ( по согласованию) |
| Организация и проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, свалочных очагов с городских территорий, недопущению организации новых очагов | Март-май | ТОА, МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Организация систематического подметания улиц города механизированным способом от пыли и грязи | Март-ноябрь | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Очистка бордюров от грязи центральных улиц города, а также маршрутов городского транспорта. | Март -май | МУП г.Шахты «Свецавтохозяйство», подрядные организации, УК (по согласованию) |
| Регулярная мойка отбойников на въезде в город со стороны трассы М-4, ул. Громова-ул. Дачная. | Постоянно 1 раз в неделю | МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство» |
| Регулярная уборка территорий в местах стоянки общественного городского транспорта | Постоянно | ООО «Автодон-2,3,4», ООО «ПАТП 1», ООО «ПАТП 2», ООО «ПАТП 3», ООО «Горавтотранс-Сервис», ООО «АТП», ИП Довженко (по согласованию) |
| Установка и ремонт остановок общественного транспорта | В течение года | МКУ «ДГХ» |
| 1 | 2 | 3 |
| Проведение работ по покосу сорной растительности на городских территориях общего пользования | Апрель-октябрь | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Ремонт и покраска лавочек, урн | Апрель -май | МУП г.Шахты «Александровский парк КиО», МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство», ТОА |
| Проведение мониторинга состояния мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | Апрель-апрель | ДК |
| Организация выполнения работ по надлежащему содержанию мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы к празднованию Дня Победы | Апрель | ДК |
| Организация ремонта и содержание сетей уличного освещения. | Постоянно | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Содержание светофорных объектов | Постоянно | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 2-3 квартал | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог | 2 квартал | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Покраска бордюров ул.Дачная, ул.Громова, ул.Маяковского, пр.К.Маркса, ул.Советская, пр.Клименко, пр.Пушкина, пр.П.Революции, ул.Красинская, ул.Парковая | Апрель май, август | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Мероприятия II (летнего) этапа 01.06.2020 по 30.08.2020 |  |  |
| Продолжить мероприятия по надлежащему санитарному содержанию объектов благоустройства. | Июнь-август | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Проведение рейдов по выявлению сорной, карантинной растительности на городских территориях | Июнь-август | ИОА, ТОА |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Продолжить работы по покосу травы, удалению карантинной растительности, сбору мусора, удалению старых деревьев на территориях ограниченного пользования, территориях закрепленных на содержание согласно «Правил благоустройства чистоты и порядка в городе Шахты»,утвержденных решением городской Думы г.Шахты от 30.07.2019г. №565 | Июнь ноябрь | УК, ТСЖ, ЖСК, дома с непосредственной формой управления, предприятия, организации, учреждения независимо от форм управления |
| Ремонт цоколей, окраска, побелка фасадов жилых зданий. Окраску фасадов согласовывать с ДАГ | Июнь-август | МКУ «ДГХ», УК, ТСЖ, ЖСК, дома с непосредственной формой управления, предприятия, организации, учреждения независимо от форм управления, собственники зданий |
| Организация регулярного вывоза мусора из контейнеров для сбора ТКО, уборка территорий, прилегающих к контейнерным площадкам | Постоянно | МУП г.Шахты «Благоустройство», ООО «Экострой-Дон» |
| Завершить работы по уборке прилотковой зоны | Июль | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Проектирование светофорных обьектов и их строительство. | 2-4 квартал | МКУ «ДГХ», предприятие выигравшие аукцион МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Закончить работы связанные с содержанием и ремонтом дорог | Июль | МКУ «ДГХ», подрядные организации |
| Организация проведения общегородского дня чистоты ко дню города | 22 августа | ТОА, МКУ «ДГХ» |
| Участие в акции «Вода России» по уборке прибрежных зон водных объектов | Июнь- август | ТОА, МКУ «ДГХ», волонтеры, предприятия, организации, учреждения (по согласованию) |
| Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2020 по 30.11.2020 |  |  |
| Проведение осеннего месячника чистоты (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, консервация фонтанов и поливочных систем, санитарная очистка территории) | 08.09.2020 – 10.10.2020 | ТОА, МКУ «ДГХ» |
| Проведение всероссийского субботника в рамках акции «Зеленая Россия» | 04.09.2020 | ТОА, МКУ «ДГХ», волонтеры, предприятия, организации, учреждения (по согласованию) |
| Проведение осеннего общегородского субботника | 11.09.2020 | ТОА, МКУ «ДГХ» |
| 1 | 2 | 3 |
| Посадка зеленых насаждений в Осенний день древонасаждения | 17.10.2020 | МКУ «Департамент ГХ», департамент образования, департамент здравоохранения, департамент культуры, департамент по физическому развитию и спорту; Управляющие компании, ТСЖ, физические, юридические лица |
| Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2020 – 2021 | До 31.10.2020 | МКУ «ДГХ» |
| Обеспечить закупку противогололедных реагентов в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного движения транспорта. | До 30.10.2020 | Подрядная организация |
| Разработать перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | До 31.10.2020 | МКУ «ДГХ» |
| Проведение смотра техники на предмет их готовности осенне-зимнему периоду | Октябрь | МКУ «ДГХ», МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство», МУП г.Шахты «Благоустройство», Филиал «Шахтинский» ГУП РО УРСВ |
| Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2020 по 28.02.2021 |  |  |
| По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий муниципальных образований и проведение антигололедных мероприятий. | В течение всего периода | МКУ «ДГХ», подрядная организация |
| Обеспечить вывоз и складирование снежной массы в места, предназначенные для временного складирования снежной массы. | В течение всего периода | МКУ «ДГХ» |
| Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи. | В течение всего периода | МКУ «ДГХ», ТОА |
| Организовать работу управляющих организаций, предприятий, собственников нежилых помещений, ТСЖ/ЖСК по очистке прилегающих территорий от снега и льда, расчистке кровель зданий и сооружений от снежной массы. | В течение всего периода | МКУ «ДГХ», УК, собственники |
| Территориальные отделы Администрации |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Проведение совещаний с административными участковыми и председателями домовых комитетов по вопросу организации уборки улиц и дворов на подведомственных территориях ТОА | 2 раза в месяц | ТОА |
| Организация информационной работы с индивидуальными предпринимателями, организациями различных форм собственности по вопросам в части соблюдения «Правил благоустройства, чистоты и порядка в г.Шахты», утвержденных решением городской Думы города Шахты от 31.07.2019 №565 | На постоянной основе | ИОА, ОПР, ТОА |
| Проведение надзорных, профилактических, информационно-образовательных мероприятий в области благоустройства, обращения с отходами потребления | На постоянной основе | ИОА, ТОА |
| Информационно-разъяснительная работа с населением (в том числе через административных участковых, председателей домовых комитетов, ТСЖ), с руководителями хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы по вопросам подготовки, организации и проведения мероприятий по санитарной очистке и уборке городских территорий (прилегающих и закрепленных) в весенне-летний и осенне-зимний периоды | В течение года | ТОА, административные участковые, МКУ «ДГХ» |
| Контроль за поддержанием на территории муниципального образования «Город Шахты» надлежащего эстетического, санитарного и экологического состояния, работа с юридическими и физическими лицами, принятие мер по выявлению, пресечению правонарушений в пределах своей компетенции и привлечению к административной ответственности виновных лиц, согласно ОЗ об АП 273-ЗС. | Постоянно | ТОА |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Организация проведения работ по благоустройству на территориях общего пользования в рамках субботников и «Дней наведения чистоты и порядка» | Апрель – октябрь | ТОА, УК, ТСЖ, ЖСК, дома с непосредственной формой управления, предприятия, организации, учреждения независимо от форм управления (по согласованию) |
| Организация месячника по санитарной очистке и благоустройству подведомственной территории | 16 марта-19 апреля 08 сентября -11 октября | ТОА, руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| Мониторинг уличного освещения согласно реестру | 1 квартал 4 квартал | ТОА, МКУ «ДГХ», административные участковые |
| Контроль за своевременным вывозом твердых коммунальных отходов и уборки территорий возле контейнерных площадок | Постоянно | ТОА |
| Своевременное информирование ответственных организаций в процессе мониторинга подведомственной территории на предмет выявления и предотвращения возникновения новых и ликвидации существующих свалочных очагов | Постоянно | ТОА, административные участковые |
| Контроль за уничтожением карантинной и сорной растительности на придомовых, дворовых, прилегающих к зданиям территориях | Май-сентябрь | ТОА, УК, административные участковые, предприятия различных форм собственности (по согласованию) |
| Контроль за своевременной уборкой прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности | Постоянно | ТОА, руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм управления (по согласованию) |
| Контроль проведения работ по грейдеровке и отсыпке дорог на территории района | В течение года | ТОА, МКУ «ДГХ» |
| Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы на подведомственных территориях | Апрель, май | ТОА |
| Наведение порядка на территории мемориалов, памятникам павшим Воинам | Апрель-сентябрь | ТОА |
| 1 | 2 | 3 |
| Экологическое просвещение и воспитание населения путем проведения разъяснительной работы, распространения информационных листовок, проведения информационных встреч | В течение года | ТОА, административные участковые |
| Составление предписаний и протоколов об административных правонарушениях по вопросам благоустройства | В течение года | ТОА |
| Уборка пришкольных территорий | Май-июнь | ТОА, Департамент образования |
| Организация и выполнение работ техническими звеньями, закрепленными за территориальными отделами Администрации города, по санитарной очистке улично-дорожной сети от случайного мусора | В течение года | ТОА |
| Посадка зеленых насаждений при проведении общегородских Дней древонасаждений (Весенний, Осенний) | Апрель-май | ТОА |
| Работа с хозяйствующими субъектами по вопросам приведения в надлежащее состояние фасадов объектов торговли, услуг и иных организаций на подведомственной территории | Мaрт - апрель | ТОА |
| Контроль фасадов многоквартирных жилых домов | Апрель-сентябрь | ТОА, УК, ТСЖ |

Руководитель аппарата Администрации				             Ф.Ф. Хлебников