Администрация города Шахты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2025 №4128

О подготовке проекта решения городской Думы города Шахты

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования городского округа «Город Шахты» Ростовской области, принимая во внимание протокол заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты» о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты» от 24.10.2025 №2, Администрация города Шахты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Постоянно действующей комиссии для организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по рассмотрению проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки и проектов межевания, проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа муниципального образования «Город Шахты», разработать проект решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты» (далее – Проект).

2.Утвердить порядок, сроки проведения работ по подготовке Проекта согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шахты Д.А. Третьякова.

Глава города Шахты				                          		 Л.В. Овчиева

Постановление вносит: ДАГиТР

Разослано: ГД, ДАГиТР, ОСПК, Прокуратура

Приложение

к постановлению Администрации

города Шахты

от 01.11.2025 №4128

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты»

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап – Рабочий |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта решения городской Думы города Шахты «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) | не более 5 дней | Комиссия |
| II этап - Проверочный |  |  |  |
| 1. | Направление Проекта в департамент архитектуры, градостроительства и территориального развития Администрации города Шахты (далее – ДАГиТР) | не более 3 дней | Комиссия |
| 2. | Проверка представленного Проекта (пункт 9 статьи 31 ГрК РФ) | не более 5 дней | ДАГиТР |
| 3. | Направление Проекта Главе города Шахты или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 9 статьи 31 ГрК РФ, в Комиссию на доработку (пункт 10 статьи 31 ГрК РФ) | не более 5 дней | Комиссия; ДАГиТР |
| 4. | Доработка Проекта | не более 5 дней | Комиссия; ДАГиТР |
| III этап – Общественные обсуждения или публичные слушания и доработка |  |  |  |
| 1. | Опубликование материалов по Проекту. Проведение публичных слушаний | В порядке и в сроки, установленные законом | Комиссия |
| 2. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний (пункт 15 статьи 31 ГрК РФ) | не более 10 дней | Комиссия; ДАГиТР |
| IV этап - Утверждение |  |  |  |
| 1. | Представление Проекта, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний Главе города Шахты для принятия решения | Непосредственно после завершения пункта 2 III этапа | Комиссия |
| 2. | Принятие решения о направлении проекта в городскую Думу города Шахты или об отклонении проекта и о направлении его на доработку в Комиссию с указанием даты его повторного представления. | В течение 10 дней после представления проекта | Глава города Шахты |
| 3. | Доработка Проекта и представление его Главе города Шахты | В зависимости от объема корректировки | Комиссия; ДАГиТР |
| 4. | Проверка представленного Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (пункт 9 статьи 31 ГрК РФ) | не более 10 дней | ДАГиТР |
| 5. | Направление Проекта в городскую Думу города Шахты для утверждения | В течение 5 дней после представления проекта | Глава города Шахты |

Заместитель главы Администрации

города Шахты	                                                                                Д.А. Третьяков